汶政办发〔2022〕1号

汶上县人民政府办公室

关于办好2022年县政府民生实事项目的

通    知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），县政府各部门：

2022年县政府民生实事项目已经汶上县第十九届人民代表大会第一次会议投票表决通过。为确保民生实事全面有效落实，现将有关要求通知如下：

一、提高政治站位，切实压实办理责任。按照县委“1234+3”工作体系，持续强化民生幸福支撑作用，坚持以人民为中心的发展思想，着力为人民办实事解难题。各乡镇（街道）、各责任单位要提高政治站位，深化思想认识，切实把民生实事与其他各项工作统筹安排，摆到突出位置强力推进。各单位主要负责人要承担起民生实事办理第一责任，对民生实事办理工作亲自研究、清单管理，明确分管负责人和工作人员职责，确保每项工作都有人负责、有人落实，切实把实事办实、好事办好。

二、强化统筹联动，切实提高办理质量。各主办单位要切实负起牵头职责，抓紧制定具体实施方案，明确责任分工，全力落实资金、土地等要素保障工作，加快推进实事项目建设；各协办单位要按照工作职责，主动参与、全力配合，会同牵头单位及时协调解决工作中的问题，形成强大工作合力，切实提高办理质量。

三、加强督查考核，切实增强办理实效。县委督查考核问责办公室要把2022年市政府涉及我县的为民办十件实事项目和县政府民生实事项目办理工作纳入全县高质量发展政绩考核指标体系，严格对照进度要求，开展民生实事项目办理情况专项督查，定期通报进展情况，督促各单位有效落实民生实事。同时，各主办单位要明确目标、倒排工期，严格落实定期报告制度，从3月份开始，每月将实事办理进展情况、存在的问题和下步工作安排，形成书面材料，经单位主要负责人审阅并加盖公章后报县委督查考核问责办公室。

各主办单位要将承办的民生实事项目实施方案及联络员姓名、职务及联系方式电子版及扫描件于2022年2月9日前报县委督查考核问责办公室。

联系电话：7239960

邮    箱：wsxzfdcs@ji.shandong.cn

附件：2022年县政府民生实事项目

汶上县人民政府办公室

2022年1月26日

（此件公开发布）

附件

2022年县政府民生实事项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 主办单位 | 协办单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村人居环境整治提升工程 | 创建国家卫生乡镇6个、省级美丽乡村3个、垃圾分类试点乡镇4个，实施344个行政村人居环境整治提升，新改建农村公路80公里，美丽庭院示范户达到22800户，新增绿化面积500亩，建立农村改厕后续管护长效机制，持续提升农村人居环境。 | 县农村人居环境 整治指挥部 | 县妇联 县自然资源和规划局 县住房和城乡建设局 县交通运输局 县农业农村局 县卫生健康局 | 2022年12月 |
| 2 | 惠民就业创业提质工程 | 实现城镇新增就业2400人以上，完成职业技能培训6000人，失业人员再就业1100人，就业困难人员就业200人，发放创业担保贷款9000万元，扶持创业400人，推动就业创业工作提质增效。 | 县人力资源和社会保障局 | 县经济开发区 各乡镇、街道 | 2022年12月 |
| 3 | 优质教育提升工程 | 实施城区东南片区九年一贯制学校一期工程，完成第三实验中学配套设施建设，新建第二实验小学4号教学楼，新增学位1980个，提升教育教学环境。 | 县教育和体育局 | 县财政局 中都街道 南站街道 | 2022年12月 |
| 4 | 老旧小区 改造工程 | 实施32个小区20.32万平方米老旧小区改造，提升2363户居民居住条件和生活品质。 | 县住房和城乡 建设局 | 县工业和信息化局 县水务局 县供电公司 汶上街道 中都街道 县住房保障和房地产发展中心 | 2022年12月 |
| 5 | “汶暖中都、抚老帮困”工程 | 完成县级中都社会福利中心建设并投入运营，增加养老床位200张，启动养老服务中心项目（康养医养智慧化养老社区）建设，完成中都街道、康驿镇、郭仓镇、杨店镇、白石镇5处敬老院改造提升工作，改建护理床位60张，有效提升我县救助、养老、儿童关爱保护服务水平。 | 县民政局 | 县残联 县财政局 县卫生健康局 开元集团 各乡镇、街道 | 2022年12月 |
| 6 | 城区公交 提升工程 | 优化调整城区8条公交线路，新增公交站点88个，特别时间段实行错时加密发车，推广城区公交手机APP安装使用，对具备条件的道路设置港湾公交站点，方便群众安全快捷出行。 | 县交通运输局 | 县财政局 县综合行政执法局 | 2022年8月 |
| 7 | 城市功能品质提升工程 | 实施路网畅通工程，新建改建南市街、小楼路、宝塔路、五台山路等城市道路；全县新增63处交通信号灯；治理县城小区周边及重点路段的空闲土地共39处20万平方米，修复、更新人行道板砖2.5万平方米，修建小游园11个、健康步道4000米及林荫停车场8个，营造舒适、宜居的城市环境。 | 县住房和城乡 建设局 县综合行政执法局 县公安局 | 县财政局 | 2022年12月 |
| 8 | “汶暖童心、关爱护苗”工程 | 实施“护童成长”项目，完成新未成年人救助保护中心建设并实体化运营，实体化运作未保智慧云平台，打造儿童之家10处，全年开展亲职教育60场、儿童体育活动90场，持续完善未保“五位一体”关爱新格局，守护未成年人健康成长。 | 县民政局 | 团县委 县妇联 县未成年人保护领导小组成员单位 | 2022年12月 |
| 9 | 食品安全示范引领工程 | 建设“网络订餐示范店”10家、“食品安全示范街”2条、“农村大集食品安全示范点”2处、“小作坊聚集区”1处，以点带面提升食品安全整体水平；开展食品安全监督抽检3500批次，达到5批次/千人以上，及时处置问题食品消除风险隐患，让群众吃得更安全、更放心。 | 县市场监督管理局 | 县财政局 县综合行政执法局 各乡镇、街道 | 2022年12月 |
| 10 | 卫生健康 惠民工程 | 完成县中医院康复楼、东和园社区卫生服务站建设并投入使用，规划建设中心村卫生室10个，开展100次服务百姓义诊惠及10万余名群众，为群众提供安全、便捷、舒适的就医环境。 | 县卫生健康局 | 县财政局 县中医院 各乡镇、街道 | 2022年12月 |

抄送：县委各部门，县人大常委会办公室，县政协办公室，县人武部，

县法院，县检察院。

汶上县人民政府办公室                      2022年1月26日印发